**Análisis diferencias del proyecto**

**Coste previsto**

En un principio, la previsión del proyecto constaba de un precio de 12.581 euros, y una duración de 368 horas totales.

El peso de la implementación cubría un 30% del proyecto y la documentación casi un 20%.

El presupuesto se ha realizado con una visión precavida, asegurándose que en ningún caso el proyecto tuviera problemas en ninguna de sus fases, facilitando al proyecto su acercamiento al éxito.

Se contaba con algunos riesgos y estos se vieron reflejados en el aumento de horas en la implementación.

Las pruebas y el diseño tienen una importancia a tener en cuenta en esta previsión.

**Coste real**

En un principio, la previsión del proyecto constaba de un precio de 5.893 euros, y una duración de 171 horas totales.

La mayor parte del tiempo y coste del proyecto ha sido invertido en la implementación, que consta del 33% del proyecto, junto con las reuniones, que han utilizado el 15 % del proyecto.

La gestión del proyecto y la documentación también han sido una parte a tener en cuenta del tiempo y dinero consumidos.

**Conclusiones**

Ha habido una gran diferencia entre el coste real y el previsto.

El proyecto ha sido muy beneficioso para nosotros, pues hemos tenido un coste de la mitad del previsto.

La parte negativa de esto es que seguramente, habiendo incluido más esfuerzo y tiempo hubiésemos incrementado la calidad del producto, asegurándose de una forma más segura la fidelización del cliente.

La parte positiva es claramente el beneficio.

Las diferencias han sido claramente, que el tiempo de desarrollo de la aplicación ha sido menor del esperado y en general, se ha estimado el tiempo de forma pesimista en todas las fases. Como no se han tenido demasiados problemas se ha podido desarrollar el proyecto de forma holgada.

En los únicos aspectos que se destacan un poco por parecerse más a la previsión han sido la gestión de configuraciones e incluso, el coste delas reuniones se ha superado al previsto.

Al final, el proyecto se ha cerrado de forma muy satisfactoria.